ПОЯСНЕНИЕ
17.01.2020 подрядчиком ООО «Промэлектросервис», в лице генерального директора Тряпичкина А.М., была произведена локальная смета монтажа центральной электролинии СНТ «Энергетик-2». В сметную стоимость входило: материал, работа, транспорт, спецтехника. Стоимость монтажа составляла 1 470 000 руб.

Замене подлежала электролиния протяженностью от ТП-6 ул. №16 до ул. №1, от улицы №17 до ул. №22.

Расчет данной сметы был не принят некоторыми членами правления, а также членами товарищества, опираясь на высокую стоимость. Однако подрядчика, который выполнит необходимые ремонтные работы по более низкой стоимости, несогласные члены товарищества найти не смогли. 
Примечание: до настоящего времени никто из несогласных членов товарищества ничего взамен локальной сметы не предоставили.

Исходя из данной суммы, рассчитанной в 2020 году, был утвержден целевой взнос в размере 2 500 руб.
В расчете на 322 дачи, сумма составляла  2 500 руб. х322 = 805 000 руб.

За прошедшие годы, произошло повышение стоимости ремонта электролинии, в том числе стройматериалов, спецтранспорта, техники и работы подрядчика.

Сбор целевого взноса производился 4 года, целевой взнос в размере 2 500  – обесценен.

На 01.01.2024 целевой взнос был собран:

2020 г. = 202 700 руб.
2021 г. = 325 250 руб.
2022 г. = 102 550 руб.
2023 г. = 152 400 руб.

Всего = 782 900 руб.

Члены правления приняли решение по мере поступления сбора целевого взноса производить покупку спецматериала, а именно:

В 2021 году – 307 500 руб. СИП 4х120 сечения – 620м
В 2022 году – 246 000 руб. опоры в количестве 22 шт.
В 2023 году – 182 609 руб. спецматериалы СИП 50х3 – 500м 

Всего: 763 109 руб.


Из этой суммы произведена оплата услуг банка:
2021 – 6 309 руб.
2022 – 3 020 руб.
2023 – 2 800 руб.
Всего – 12 129 руб.
Остаток на 01.01.2024 – 7 662 руб.

СНТ «Энергетик-2» пользуется объектами общего пользования: электросетями, ТП-6 трансформатором, опорами более 42-х лет, что создает аварийную ситуацию.

В 2024 году необходимо произвести ремонт центральной электролинии, в том числе произвести замену  и установку опор, демонтаж-монтаж электролинии. Закупленный спецматериал может прийти в негодность.

На 01.04.2024 подрядчиками была рассчитана смета на проведение ремонтных работ по  замене центральной линии электроснабжения общей протяженностью 1 238 м.
С ул. 16 ТП-6 до ул. №1 – 600 000 руб. стоимость работы
Необходимо докупить материал на соединение каждой улицы:
            с ул. №16 по №1– 140 000 руб.
Докупить опоры 14 шт. – 140 000 руб.

С ул. №17 до ул. №22 – 384 000 руб. стоимость работы
Резервный фонд при изменении цен 
на непредвиденные работы – 85 000 руб.

Всего необходимо собрать – 1 349 000 руб.

Расчет будет произведен на каждый участок исходя из 370 дач: 
1 349 000/370 = 3 650 руб.
Таким образом, размер целевого взноса на каждый дачный участок составит 3 650 руб.
Утверждение размера целевого взноса и сроки сбора будет производиться по бюллетеням заочного голосования.

Также будут утверждены:
ответственные из членов правления – 3 человека
инициативная группа – 3 человека.

Желающие, обращайтесь в правление товарищества. Работа будет производиться под вашим контролем.

Оплата будет производиться безналичным способом на целевой счет СНТ «Энергетик-2» в банке. 

К сетям электроснабжения не будут подключены дачники, имеющие задолженность по обязательным платежам, а также не оплатившие целевой взнос.

Уважаемые дачники, правление надеется на ваше понимание.
Никто кроме нас не произведет нам ремонт электролинии.

Ремонт электролинии – это благополучное комфортное проживание на ваших дачах, освещение по улицам, бесперебойная подача электроэнергии, минимизация потерь.

Примечание: 
В 2020 году локальная смета подрядчика составляла 
(работа+ спецматериалы+ спецтехника) – 1 470 000 руб.

В 2024 году локальная смета подрядчика составляет
(работа+ спецматериалы + спецтехника) – 2 085 000 руб.

В случае непринятия предоставленного расчета на ремонт электролинии на 2024 год, работа будет остановлена. 
Вопрос по ремонту электролинии будет закрыт до аварийной ситуации.
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